成武县人民医院核医学科建设项目

衰变池土建工程施工项目比选邀请公告

成武县人民医院核医学科建设项目衰变池土建工程施工项目是根据成武县人民医院核医学科建设项目建设需要确定采购。采购人为成武县人民医院，资金由医院自筹。根据院委会意见，现邀请具有资质的单位参与本项目。本项目由医院组成比选小组，采取比选的方式择优选定施工单位。

一、项目概况

1、采购人：成武县人民医院

2、采购范围及规模：成武县人民医院核医学科建设项目衰变池土建工程施工项目，工程量清单详见附件1。

二、供货单位要求

1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照和安全生产许可证。

2投标人须具有建筑专业三级及以上资质。

3投标人无不良行为记录。

4本次招标不接受联合体投标。

三、询价要求

本次询价请各单位在上述询价时间前将下列资料密封参与询价：

1、报价清单

2、加盖单位公章的营业执照、资质证书复印件

3、施工及降水支护方案（自行勘察），质量保证、售后服务等承诺（格式自拟）

4、潜在施工单位认为需要提供的其他资料；（产品样品等）

5、若报价人有意向提供类似或相关其他产品信息可提供附表及图册。

因疫情影响，以上所有材料加盖单位公章，发送电子版（PDF格式），发送至招标办邮箱cwrmyyzbb@163.com。

本项目不允许转包或分包，采购人定标后、签订合同直至验收完成的全过程中随时保留校验施工企业资格的权利。

四、技术要求

安装质量符合图纸设计和国家现行的规范标准，确保一次性验收合格。

五、报价要求

报价是指符合国家有关检验标准和图纸设计要求，并进行相关服务的所有费用的综合单价。包括但不限于：包含税费【务必注明税率】、服务价格、检测费、运杂费、下货费、保险费、利润及其他不可预见费。

六、付款方式

工程开挖完成付至合同额的10%；浇筑完成支付至合同额的60%；设备安装完成付至合同额的80%；竣工验收合格并完成启用后（需要结算审计的需等到结算审计报告出来后）支付至合同额的97%，剩余合同额的3%作为质保金，缺陷责任期（2年）满且承包人履行保修义务后返还质量保证金。

七、其他要求

1、比选小组根据需求（符合采购需求、技术合格、施工方案和服务优且报价合理）进行综合比较，并推荐成交候选人。如对询价结果不满意，有权否定所有施工单位。本次询价作废。

2．投标保证金：投标人应当按照谈判文件要求的金额在2022年3月 25 日前采用转账方式缴纳到成武县人民医院指定的账户提交投标保证金。本项目须缴纳投标保证金金额：壹万元整（10000.00元）。如中标后自动转为履约保证金在工程验收合格后无息退还；未中标单位公示期满后投标保证金无息退还。对于未能按要求提交投标担保金的供应商，采购人将视为不响应采购谈判文件。

户名：成武县人民医院；

开户行：工商银行成武支行；

账号：1609002419200007586；

八、未定事项，待询价时协商

清单见附件，施工企业应严格按采购人提供的材料清单进行报价。供货时数量可调整，成交价格不得调整。

九、询价时间及地点

时间：  2022 年3月 31日下午5：30前递交。未按规定时间递交文件视为放弃施工单位资格。

联系地点：成武县人民医院中心院区基建办公室。

联系人:    程主任电话号码: 15065085825

医院招标办电话：0530-8915153

采购人：成武县人民医院

2022年3月16日

潜在比选人（邀请施工企业）记录表

项目名称：                                             日期：   年   月  日

| 报名或考察单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考察内容 | 基 本 情 况 | 成立日期 |  |  |  |
|  |  | 法人代表人 |  |  |  |
|  |  | 注册资金 |  |  |  |
|  |  | 纳税人身份 |  |  |  |
|  |  | 企业性质 |  |  |  |
|  |  | 营业执照 |  |  |  |
|  |  | 企业财务状况 |  |  |  |
|  | 企业业绩 |  |  |  |  |
|  |  | 信誉 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  |  |  |
|  |  | 联系方式 |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |
| 参与考察人员签名 |  |  |  |  |  |